ТТС ИНЖИНИРИНГ · КАЗАХСТАН

Техническое задание

Разработка корпоративного продающего сайта на WordPress по утверждённому прототипу

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Основа | Чёрно-белый автономный HTML-прототип со всеми страницами и интерактивной логикой; обновлённая концепция ВПИ QUNFENG + ТТС |
| Целевой рынок | Республика Казахстан |
| Платформа | WordPress; адаптивная тема с редактируемыми блоками и каталогом |
| Материалы заказчика | Брендбук, логотип, фотографии, ссылка Marquiz, контакты и юридические документы |
| Версия документа | 1.1 · 18 августа 2026 г. |

Статус прототипа Прототип является функциональной и контентной основой. Он фиксирует состав страниц, порядок блоков, тексты, сценарии, фильтры, квиз и переходы. Чёрно-белая стилистика не является финальным дизайном: визуальное оформление выполняется по брендбуку ТТС после передачи исходных материалов.

Документ предназначен для оценки, проектирования, разработки, наполнения, тестирования и приёмки сайта подрядчиком.

1. Общие положения

1.1. Цель проекта

Разработать на WordPress современный многостраничный сайт ТТС Инжиниринг для рекламного трафика Google Ads в Казахстане. Сайт должен представлять три флагманских направления — заводы сухих строительных смесей, бетонные заводы и цементные терминалы — а также заводы ВПИ, пневмокамерные насосы, инженерный сервис и запасные части.

Основное целевое действие — получение квалифицированной заявки на подбор оборудования, расчёт проекта, сервис или комплектующие.

1.2. Приоритет источников

- Настоящее техническое задание — источник требований к платформе, функциям, интеграциям, администрированию и приёмке.

- Чёрно-белый автономный прототип — источник структуры, контента и пользовательской логики. Для главного блока и страницы заводов ВПИ приоритет имеет обновлённая копия «Итоговый_прототип_ТТС_Казахстан (2)».

- Брендбук, логотип и медиаматериалы заказчика — источник финальной визуальной системы.

- При расхождениях разработчик обязан запросить письменное решение заказчика до реализации спорного элемента.

1.3. Объём результата

- Рабочий сайт на WordPress на домене заказчика с HTTPS.

- Адаптивная тема, каталог оборудования, фильтры, встроенный квиз подбора, формы и интеграция с Marquiz.

- Административная часть для самостоятельного изменения контента, контактов, каталога, проектов, FAQ и ссылки Marquiz.

- Настроенная аналитика, базовая SEO-подготовка, защита форм, резервное копирование и техническая документация.

2. Целевая аудитория и бизнес-задачи

2.1. Основные аудитории

- Собственники и руководители производственных предприятий строительной отрасли Казахстана.

- Технические директора, главные инженеры, технологи и руководители проектов.

- Предприятия товарного бетона, ЖБИ, ВПИ, сухих смесей и цементной логистики.

- Заказчики новых производств и действующие предприятия, которым требуется оборудование, автоматизация, сервис или запчасти.

2.2. Задачи сайта

- Быстро объяснить специализацию ТТС и формат работы «от проекта до запуска».

- Развести трафик по продуктовым направлениям и показать релевантные конфигурации.

- Помочь пользователю предварительно подобрать оборудование по производительности или объёму хранения.

- Сформировать доверие через инженерную экспертизу, собственную автоматизацию и поддержку 24/7.

- Собрать контактные данные и рекламные параметры заявки для дальнейшей обработки.

3. Дизайн и перенос прототипа

3.1. Роль чёрно-белого прототипа

Разработчик переносит структуру и логику прототипа в WordPress, но не копирует монохромную палитру как финальный дизайн. Порядок блоков, назначение кнопок, логика каталога и квиза должны сохраняться. Любые изменения структуры или смыслов выполняются только после согласования.

3.2. Фирменное оформление

- Использовать логотип, цвета, типографику, графические приёмы и правила из брендбука ТТС.

- Сформировать единый UI-kit: заголовки, текст, кнопки, ссылки, поля, карточки, табы, выпадающие меню, модальные окна, статусы и уведомления.

- Сначала согласовать дизайн ключевой главной страницы и основных компонентов, затем распространить систему на остальные страницы.

- Не искажать логотип, не подменять фирменные шрифты без согласования, обеспечить достаточный контраст текста и элементов управления.

- Места под фотографии в прототипе заменить материалами заказчика. Изображения кадрировать без искажения оборудования, подготовить WebP/AVIF и резервный формат, прописать редактируемый alt-текст.

- Не использовать случайные стоковые фотографии и не добавлять неподтверждённые награды, сертификаты, цифры или маркетинговые обещания.

3.3. Адаптивность

Все страницы и функции должны корректно работать минимум на ширинах 360, 390, 768, 1024, 1280 и 1440 px. Макеты проверяются на актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox и Safari, а также на Android и iOS.

- Навигация, фильтры, карточки, формы, модальные окна и таблицы характеристик не должны выходить за границы экрана.

- Интерактивные элементы должны иметь удобные зоны нажатия и различимые состояния hover, focus, active и disabled.

- Функции не должны зависеть только от наведения мышью; выпадающие меню доступны клавиатурой и касанием.

4. Информационная архитектура

| № | Страница | Назначение и ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная | Позиционирование, внутренний квиз, категории, ВПИ, бетонные заводы, преимущества, сервис, ПКН, проекты, FAQ, форма. |
| 2 | Общий каталог | 23 позиции, категории, поиск, фильтры по назначению и масштабу, модальное описание, переходы и заявка. |
| 3 | ЗССС SmartDryMix | Модульная система, 3 примера конфигураций, этапы производства, АСУ, состав линии, форма. |
| 4 | Бетонные заводы SmartBeton | Товарный бетон, ЖБИ, дороги; 4 модели, подача, смешивание, полный цикл, SmartMix, форма. |
| 5 | Заводы ВПИ QUNFENG + ТТС | Совместная линия под ключ, распределение зон ответственности, 3 основные и 4 дополнительные конфигурации, технологическая цепочка, изделия, экономика и форма. |
| 6 | Цементные терминалы SmartStock | 4 вместимости, механическая/пневматическая подача, процесс, преимущества, оснащение, форма. |
| 7 | Пневмокамерные насосы | Принцип работы, 5 моделей, характеристики, конструкция, комплектующие, сценарии применения, форма. |
| 8 | Инженерный сервис | Аудит, шеф-монтаж, пусконаладка, обучение, обслуживание, техпомощь, процесс обращения, форма. |
| 9 | Запчасти и автоматика | Категории комплектующих, данные для подбора, порядок работы, связь с сервисом, форма. |
| 10 | Системные страницы | Политика конфиденциальности, обработка персональных данных, cookie, 404, результаты поиска при необходимости. |

4.1. Рекомендуемые адреса

| Раздел | Рекомендуемый URL |
| --- | --- |
| Главная | / |
| Общий каталог | /catalog/ |
| ЗССС | /catalog/smartdrymix/ |
| Бетонные заводы | /catalog/smartbeton/ |
| ВПИ | /catalog/vpi/ |
| Цементные терминалы | /catalog/smartstock/ |
| ПКН | /catalog/pkn/ |
| Инженерный сервис | /service/ |
| Запчасти и автоматика | /parts/ |

Финальные URL согласовать до разработки, чтобы не менять структуру после индексации. Все изменённые адреса должны иметь 301-редиректы.

5. Глобальные элементы сайта

5.1. Шапка

- Верхняя информационная строка с кратким позиционированием и географией работ.

- Логотип ТТС ведёт на главную страницу.

- Пункт «Каталог» открывает выпадающее меню с пятью направлениями и ссылкой на весь каталог.

- Пункт «Сервис» открывает выпадающее меню: «Инженерный сервис» и «Запасные части».

- Ссылки «О компании» и «Проекты» ведут на соответствующие блоки/страницы согласно утверждённой структуре.

- Основная кнопка шапки ведёт к форме заявки либо к согласованному целевому действию.

- На мобильных устройствах меню раскрывается по кнопке, удерживает фокус и закрывается после выбора ссылки.

5.2. Подвал

- Краткое описание компании, ссылки на оборудование, компанию, сервис, контакты и юридические документы.

- Отдельный заметный блок «Весь каталог оборудования».

- Контакты и реквизиты выводятся только после подтверждения заказчиком.

- Год в копирайте обновляется автоматически.

5.3. Плавающая кнопка Marquiz — обязательное требование

Текст кнопки «Получить расчёт проекта». Кнопка не запускает внутренний квиз сайта. Она открывает внешний квиз на платформе Marquiz по ссылке, которую заказчик предоставит разработчику.

- Кнопка отображается на всех публичных страницах сайта. На десктопе — фиксированно сбоку; на мобильных устройствах — как компактная фиксированная или нижняя sticky-кнопка, не перекрывающая контент и cookie-баннер.

- По клику открыть ссылку Marquiz в новой вкладке: target="_blank" и rel="noopener noreferrer", чтобы пользователь не терял текущую страницу.

- Ссылка Marquiz, текст кнопки и режим показа редактируются в общих настройках WordPress без изменения кода.

- Передавать в Marquiz доступные рекламные параметры: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term и gclid. Механизм передачи согласовать с форматом ссылки/скрипта Marquiz.

- Отправлять в dataLayer событие marquiz_click с параметрами placement=floating_cta, page_url и page_title для настройки GA4 и Google Ads.

- Если ссылка не заполнена, на рабочем сайте кнопка должна быть скрыта, а не вести на пустой адрес.

- Если заказчик передаст официальный код открытия Marquiz в модальном окне вместо URL, его можно внедрить после отдельного согласования; требования к аналитике и администрированию сохраняются.

6. Главная страница

Порядок блоков сохраняется по прототипу. Разработчик может корректировать расстояния и визуальную композицию в рамках брендбука, но не менять логику и иерархию без согласования.

| № | Блок | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первый экран | Позиционирование полного цикла, заголовок о ЗССС/бетонных заводах/терминалах, описание, кнопки «Перейти в каталог» и «Выбрать оборудование», три преимущества, фирменное фото. |
| 2 | Подбор за 2 минуты | Три поля, кнопка «Показать решение», рекомендация и динамические карточки из каталога. |
| 3 | Категории | Три основные карточки: ЗССС, бетонные заводы, цементные терминалы; переходы на соответствующие страницы. |
| 4 | Заводы ВПИ QUNFENG + ТТС | Совместное решение: ТТС отвечает за бетонный узел, дозирование, автоматизацию и запуск; QUNFENG — за формование, пресс-формы и околопрессовое оборудование. Переход на страницу направления. |
| 5 | Бетонные заводы | Готовые конфигурации SmartBeton и переход на страницу направления. |
| 6 | О компании | Инженерная экспертиза и таблица преимуществ: 20+ лет; 3 филиала; собственная автоматизация и поддержка 24/7; компания полного цикла. |
| 7 | Сервис | Два сценария: инженерный сервис и запасные части/автоматика; показатели 24/7, работы на площадке и единый контур. |
| 8 | ПКН | Краткие характеристики 10–60 т/ч, до 250 м, до 30 м и переход в каталог ПКН. |
| 9 | Проекты | Карточки проектов в Казахстане; данные должны редактироваться через WordPress. |
| 10 | FAQ | Аккордеон с четырьмя вопросами; редактируемый список. |
| 11 | Форма | Заявка на расчёт оборудования с выбором направления и передачей служебных параметров. |

7. Встроенный квиз подбора оборудования

7.1. Отличие от Marquiz

Встроенный квиз находится в контенте главной страницы и выдаёт предварительную рекомендацию из каталога. Marquiz открывается только по плавающей кнопке «Получить расчёт проекта». Эти два механизма не заменяют друг друга.

7.2. Поля

- Тип объекта: «Завод сухих смесей», «Бетонный завод», «Цементный терминал».

- Производительность / хранение: набор вариантов зависит от типа объекта.

- Стадия проекта: «Формируем идею», «Выбираем технологию», «Есть площадка и ТЗ». Вариант «Нужна модернизация» не выводить.

- Кнопка: «Показать решение».

7.3. Матрица рекомендаций

| Объект | Ответ | Основная рекомендация |
| --- | --- | --- |
| ЗССС | 5–10 т/ч | SmartDryMix 5 G-L — компактный гипсовый завод горизонтальной компоновки, 5 т/ч. |
| ЗССС | 20–40 т/ч | SmartDryMix 20 C-L — горизонтальный цементно-песчаный завод среднего масштаба, 20 т/ч. |
| ЗССС | Свыше 50 т/ч | SmartDryMix 50 GC-T — универсальная башенная линия, 50 т/ч. |
| Бетонный завод | До 60 м³/ч | SmartBeton 60 — до 50 м³/ч. |
| Бетонный завод | 60–80 м³/ч | SmartBeton 90 — до 75 м³/ч. |
| Бетонный завод | 90–100 м³/ч | SmartBeton 120 — до 90 м³/ч. |
| Бетонный завод | Свыше 100 м³/ч | SmartBeton 135 — до 100 м³/ч. |
| Терминал | 1000 тонн | SmartStock 1000. |
| Терминал | 2000 тонн | SmartStock 2000. |
| Терминал | 3000 тонн | SmartStock 3000. |
| Терминал | 5000 тонн | SmartStock 5000. |

7.4. Карточки результата

- После рекомендации выводить подходящие карточки из общего каталога: основную и, если предусмотрено прототипом, альтернативу с запасом производительности.

- Карточка содержит фото, статус, код, название, производительность/вместимость, краткое описание и кнопки «Подробнее» и «Получить КП».

- «Подробнее» открывает страницу соответствующего направления; «Получить КП» прокручивает к форме и подставляет направление/модель.

- При изменении любого ответа старый результат скрывается до повторного нажатия «Показать решение».

- Матрица рекомендаций и связи с карточками должны редактироваться из WordPress либо из единой структурированной конфигурации без дублирования данных в шаблонах.

8. Общий каталог оборудования

8.1. Состав

В стартовом наполнении — 23 позиции: 3 SmartDryMix, 4 SmartBeton, 7 заводов ВПИ, 4 SmartStock и 5 ПКН. Каталог должен поддерживать добавление новых позиций без изменения шаблонов.

8.2. Фильтры

- Табы категорий: всё оборудование, ЗССС, бетонные заводы, ВПИ, цементные терминалы, ПКН.

- Поиск по названию, направлению, производительности/вместимости, описанию и особенностям.

- Фильтр «Назначение»: сухие смеси, товарный бетон и дороги, ВПИ, хранение цемента, пневмотранспорт.

- Фильтр «Масштаб»: компактный, средний, промышленный.

- Счётчик найденных позиций, кнопка сброса и состояние «Ничего не найдено».

- Фильтрация без перезагрузки страницы. После применения фильтров URL может обновляться параметрами, чтобы состояние можно было сохранить и передать ссылкой.

8.3. Карточка и модальное окно

- Карточка: фото, статус, код, категория, название, описание, производительность/вместимость, «Получить КП», «Характеристики и описание».

- Модальное окно: фото, характеристики, преимущества, ссылка на страницу направления и CTA. Закрытие по кнопке, Escape и клику по затемнению; фокус не должен уходить за пределы открытого окна.

- При клике «Получить КП» передавать выбранную модель в форму и аналитику.

9. Страницы направлений

9.1. ЗССС SmartDryMix

- Главный экран с диапазоном 5–50+ т/ч и модульным принципом конфигурации.

- Расшифровка обозначений G, C, GC и T/L.

- Примеры: SmartDryMix 5 G-L, 20 C-L, 50 GC-T.

- Четыре этапа: подготовка сырья; дозирование и смешивание; управление; фасовка и паллетизация.

- Блок АСУ SmartDryMix, состав линии, поддержка 24/7 и форма исходных данных.

9.2. Бетонные заводы SmartBeton

- Сценарии: товарный бетон, ЖБИ и строительство дорог.

- Модели: SmartBeton 60, 90, 120, 135 с характеристиками из прототипа.

- Смешивание CO-NELE; варианты подачи заполнителей — ленточный конвейер и скиповой подъёмник.

- Этапы полного цикла и блок АСУ SmartMix.

9.3. Заводы ВПИ

Страница должна представлять не отдельный бетонный завод, а единую линию вибропрессования QUNFENG + ТТС — от рецептуры и приготовления бетонной смеси до выдержки, разгрузки и паллетирования готовых изделий.

- Главный экран: маркировка «QUNFENG + ТТС · готовые линии ВПИ», заголовки «Готовая линия ВПИ под ключ» и «Вибропрессование от рецептуры до готовой продукции», краткое разделение компетенций партнёров и CTA на подбор линии.

- Ключевые показатели: 3 уровня комплектации; 15–40 м³/ч бетонной смеси; 30–66 изделий за цикл; техническая поддержка 24/7.

- Проблематика заказчика: оборудование разных поставщиков, отсутствие лабораторной проработки рецептуры, разрозненная поддержка и несогласованный темп работы узлов.

- Единая технологическая цепочка: хранение и дозирование сырья → БСУ SmartBeton с двумя смесителями CO-NELE и АСУ SmartDose/SmartMix → вибропресс QUNFENG → камеры выдержки → разгрузка и паллетирование.

| Комплектация | Бетон, м³/ч | Изделий/цикл | Базовый состав |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartBeton 30 S + QUNFENG QS 1000–1200 | до 15 | до 30 | 2 × CO-NELE; SmartMix |
| SmartBeton 60 S + QUNFENG QS 1500 | до 30 | до 54 | 2 × CO-NELE; SmartMix |
| SmartBeton 90 S + QUNFENG QS 2000 | до 40 | до 66 | 2 × CO-NELE; SmartMix |

- Дополнительные базовые конфигурации: SmartBeton 15 S, 25 S, 50 S и 70 S. Характеристики и совместимость с конкретным вибропрессом выводятся только после инженерной сверки.

- Зона ответственности ТТС: БСУ SmartBeton и смесители CO-NELE, дозирование, собственная АСУ ТП SmartMix/SmartDose, проектирование, монтаж, пусконаладка и поддержка 24/7.

- Зона ответственности QUNFENG: вибропрессы серии QS 1000–2000, пресс-формы, камеры выдержки, разгрузка и паллетирование.

- Продукция: тротуарная плитка, брусчатка, бордюрный камень и стеновые блоки.

- Экономический блок: ориентировочная окупаемость 12–16 месяцев, снижение расхода цемента до 15%, снижение эксплуатационных затрат до 20% и целевая загрузка линии 85–95%.

Обязательная оговорка для экономических показателей Все показатели экономики являются расчётными ориентирами, а не гарантией результата. Они зависят от сырья, рецептуры, ассортимента, цен, загрузки, логистики и других исходных данных. На странице должна быть заметная оговорка и предложение выполнить индивидуальный технико-экономический расчёт.

- Форма подбора линии должна передавать выбранную конфигурацию, планируемые изделия, требуемую производительность, данные о площадке и служебные рекламные параметры.

9.4. Цементные терминалы SmartStock

- Вместимости 1000, 2000, 3000 и 5000 тонн.

- Приём железнодорожного и автомобильного транспорта.

- Сравнение механической подачи (шнек + нория) и пневмоподачи (2 × ПКН).

- Этапы от приёмки до отгрузки, автоматизация, контроль остатков, оснащение и форма.

9.5. Пневмокамерные насосы

- Модели Т10, Т20, Т40, Т40Н и Т60; диапазон 10–60 т/ч.

- Дальность до 250 м, высота до 30 м, разгонный участок 4 м, 380 В / 50 Гц, воздух 0,6 МПа и 5–12 м³/мин.

- Поставка в сборе со шкафом управления, гарантия 2 года, компоненты Camozzi и SMC.

- Сценарии установки, конструкция, исходные данные для подбора и форма.

10. Сервис и запасные части

10.1. Главный сервисный блок

- Заголовок «Поддерживаем производство после запуска».

- Три опоры: поддержка 24/7; работы на площадке; единый контур оборудования, АСУ и комплектующих.

- Две большие карточки с переходами на отдельные страницы и быстрыми заявками.

10.2. Инженерный сервис

- Услуги: технический аудит, шеф-монтаж, пусконаладка, обучение, плановое обслуживание и срочная техпомощь.

- Процесс: исходные данные → диагностика → согласование решения → выполнение работ.

- Блок связи с запчастями и кнопка «Перейти к запчастям».

- Специализированная форма с полями оборудования, симптомов и сообщений АСУ.

10.3. Запасные части и автоматика

- Категории: смесители, шнеки, затворы, пневматика, датчики, приводы, шкафы управления и АСУ ТП.

- Данные для подбора: модель, маркировка, спецификация, фотографии и размеры.

- Процесс: запрос → проверка совместимости → предложение → поставка/подключение.

- Специализированная форма и переход к инженерному сервису.

11. Формы и обработка заявок

11.1. Типы форм

| Форма | Минимальные поля | Служебные данные |
| --- | --- | --- |
| Общая заявка | Направление, имя, телефон, комментарий | Страница, модель, источник CTA, UTM, gclid |
| Сервис | Имя, телефон, оборудование и задача | Страница, срочность при наличии, UTM, gclid |
| Запчасти | Имя, телефон, оборудование/деталь | Страница, категория, UTM, gclid |
| Каталоги | Имя, телефон, исходные данные | Направление, модель, фильтры, UTM, gclid |

11.2. Общие требования

- Обязательные поля валидируются на клиенте и сервере; ошибки выводятся рядом с полями понятным текстом.

- Телефон поддерживает формат Казахстана +7 и не блокирует корректный ввод номера без маски.

- Обязательный чекбокс согласия на обработку персональных данных со ссылкой на документ.

- После отправки показать подтверждение без перезагрузки; исключить повторную отправку двойным кликом.

- Настроить защиту от спама: honeypot и/или согласованный сервис CAPTCHA/Turnstile.

- Заявки отправляются на подтверждённый e-mail через SMTP. При наличии доступа — дублируются в Битрикс24; поля и воронка согласуются до интеграции.

- Не хранить пароли, токены и вебхуки в коде темы или публичном репозитории.

- В журнале WordPress не должны сохраняться избыточные персональные данные дольше согласованного срока.

12. WordPress и управление контентом

12.1. Технологический подход

- Использовать актуальную стабильную версию WordPress на дату запуска и поддерживаемые хостингом версии PHP/СУБД.

- Предпочтительно: лёгкая кастомная тема или дочерняя тема с Gutenberg и структурированными блоками/полями. Применение Elementor и иных тяжёлых конструкторов допускается только после согласования и при выполнении требований производительности.

- Не вставлять весь сайт одним HTML-блоком. Контент, карточки и настройки должны редактироваться штатно и предсказуемо.

- Не изменять файлы ядра WordPress и сторонних плагинов.

12.2. Модель данных

| Сущность | Редактируемые поля |
| --- | --- |
| Оборудование | Название, код, направление, статус, фото, описание, производительность/вместимость, назначение, масштаб, особенности, порядок, связанная страница. |
| Направление | Название, slug, описание, обложка, SEO, порядок, связанный каталог. |
| Проекты | Город, тип объекта, название, описание, фото, ссылка/CTA, порядок публикации. |
| FAQ | Вопрос, ответ, порядок, видимость и привязка к странице. |
| Сервис | Название услуги, описание, этапы, преимущества, CTA и форма. |
| Общие настройки | Логотип, контакты, часы, реквизиты, ссылки, Marquiz URL, тексты CTA, аналитические идентификаторы, соцсети. |

12.3. Административные требования

- Редактор может добавлять, удалять и менять порядок карточек без помощи программиста.

- Все тексты, изображения, подписи кнопок, характеристики и SEO-поля доступны для редактирования.

- Для глобальных настроек создать одну понятную страницу параметров, включая поле ссылки Marquiz.

- Изменения в каталоге автоматически отражаются в общем каталоге и карточках встроенного квиза.

- Интерфейс администратора подписан по-русски и не содержит неиспользуемых полей.

13. Аналитика и рекламная атрибуция

- Подключить Google Tag Manager; через него — GA4 и Google Ads согласно идентификаторам заказчика.

- Сохранять UTM-метки и gclid при переходах между страницами минимум в рамках пользовательской сессии.

- Передавать метки в нативные формы и, насколько поддерживает Marquiz, во внешний квиз.

- Не считать показ сообщения об ошибке успешной конверсией.

| Событие dataLayer | Когда отправляется |
| --- | --- |
| form_start | Пользователь начал заполнять форму. |
| form_submit_success | Сервер подтвердил успешную отправку. |
| form_submit_error | Произошла ошибка отправки. |
| quiz_show_result | Встроенный квиз сформировал рекомендацию. |
| catalog_filter | Применён фильтр/поиск каталога. |
| product_view | Открыто модальное описание или карточка модели. |
| quote_click | Нажата кнопка получения КП. |
| marquiz_click | Нажата плавающая кнопка перехода в Marquiz. |
| phone_click / email_click | Нажат телефон или e-mail. |

14. SEO-требования

- Для каждой страницы: один H1, уникальные title и description, редактируемые через SEO-плагин.

- Семантическая структура H1–H3 без пропусков ради визуального размера.

- Человекочитаемые URL, canonical, XML sitemap, robots.txt и корректная 404.

- Хлебные крошки на внутренних страницах.

- Open Graph и изображения для публикации ссылок.

- Schema.org: Organization только с подтверждёнными реквизитами; BreadcrumbList; FAQPage только для видимых вопросов; подходящая разметка услуг и оборудования без фиктивных цен/наличия.

- Не индексировать тестовый домен и технические страницы. Перед запуском снять запрет индексации на production.

- Настроить 301-редиректы, если финальные URL отличаются от согласованных.

15. Производительность, доступность и качество

15.1. Производительность

- Целевые показатели Core Web Vitals на мобильных устройствах: LCP ≤ 2,5 с, INP ≤ 200 мс, CLS ≤ 0,1 при типовых условиях и корректно настроенном кэше.

- Изображения адаптивные, с width/height, lazy loading ниже первого экрана, без загрузки оригиналов из фотосъёмки в полном размере.

- Минифицировать и откладывать некритичные CSS/JS; не подключать библиотеки, не используемые сайтом.

- Настроить серверный/страничный кэш, сжатие Brotli/Gzip и длительное кэширование статических файлов.

15.2. Доступность

- Ориентир — WCAG 2.2 AA для основных пользовательских сценариев.

- Полная навигация клавиатурой; заметный фокус; логичный порядок табуляции.

- Подписи у всех полей, alt у смысловых изображений, aria-атрибуты у меню, аккордеонов и модальных окон.

- Контраст текста и элементов управления проверяется после применения брендбука.

- Учитывать prefers-reduced-motion; не использовать критичный контент только в анимации.

15.3. Безопасность и эксплуатация

- HTTPS, ограничение попыток входа, сильные пароли, минимальные права пользователей, отключение неиспользуемых учётных записей.

- Автоматические резервные копии базы и файлов с проверяемым восстановлением.

- Обновления ядра, темы и плагинов выполнять на staging/после резервной копии.

- Использовать только необходимые плагины с понятной поддержкой; список и лицензии передать заказчику.

16. Контентные ограничения

- Не размещать информацию о лизинге для Казахстана.

- Не размещать предложение аренды, совместного использования или бесплатного предоставления пресс-форм для Казахстана без отдельного письменного подтверждения заказчика.

- В разделе ВПИ использовать согласованное позиционирование QUNFENG + ТТС. Не добавлять бренды иных производителей вибропрессов, в том числе HESS, без письменного согласования.

- Экономические показатели ВПИ публиковать только как расчётные ориентиры с оговоркой об индивидуальном технико-экономическом расчёте; не формулировать их как гарантированный результат.

- Не обещать бонусы, скидки, субсидии или бесплатные услуги, если они письменно не подтверждены заказчиком.

- УТП строятся на подтверждённых технических характеристиках, собственном производстве, собственной АСУ ТП и поддержке 24/7.

- Все адреса, телефоны, e-mail, БИН, цифры филиалов, сроки, гарантии, наличие и характеристики проверить по финальной таблице заказчика перед публикацией.

Требуется контентная сверка В прототипе встречаются разные значения количества одновременно хранимых марок цемента (4 и 6). До запуска заказчик должен письменно подтвердить правильное значение; разработчик обязан использовать одно согласованное значение во всех блоках, карточках и результатах квиза.

17. Cookie и персональные данные

- Показывать cookie-баннер до загрузки необязательной аналитики, если это требуется согласованной политикой.

- Предусмотреть действия «Только необходимые» и «Принять», хранить выбор пользователя и дать возможность изменить его.

- Тексты политики, согласия и сроков хранения предоставляет/утверждает заказчик или его юрист.

- Все формы содержат активную ссылку на политику и не отправляются без обязательного согласия.

18. Этапы выполнения

- Получение брендбука, логотипа, фотографий, ссылки Marquiz, контактов, доступов и финальной таблицы характеристик.

- Проектирование структуры WordPress и модели данных; согласование URL и перечня плагинов.

- Разработка фирменного дизайн-направления на основе главной страницы и UI-kit; согласование.

- Вёрстка адаптивных шаблонов и перенос всех страниц прототипа.

- Реализация каталога, внутреннего квиза, форм, меню, модальных окон и Marquiz CTA.

- Наполнение, SEO-настройка, аналитика, интеграции и техническая оптимизация.

- Тестирование на staging, исправление замечаний и контентная сверка.

- Перенос на production, проверка форм/аналитики/индексации и передача проекта заказчику.

19. Материалы и доступы от заказчика

- Брендбук и исходники логотипа предпочтительно SVG/PDF/AI, а также PNG для резервных случаев.

- Утверждённые логотипы и правила совместного использования брендов QUNFENG + ТТС, а также подтверждение права публикации материалов QUNFENG.

- Фотографии и схемы линии ВПИ: БСУ SmartBeton, вибропрессы QUNFENG, камеры выдержки, околопрессовое оборудование и готовые изделия.

- Фотографии оборудования, производственных площадок, сервисных инженеров, склада и проектов с правом публикации.

- Финальная ссылка или официальный код Marquiz.

- Подтверждённые телефоны, e-mail, адреса, режим работы, БИН и юридическое наименование.

- Доступы к домену, хостингу, WordPress, SMTP, GTM/GA4/Google Ads и CRM при необходимости.

- Утверждённые политики конфиденциальности, обработки персональных данных и cookie.

- Финальная таблица характеристик, статусов наличия, гарантий, сроков и текстов проектов.

20. Критерии приёмки

- Все страницы и блоки из разделов 4–10 реализованы, доступны по согласованным URL и связаны корректными ссылками.

- Дизайн соответствует утверждённому макету и брендбуку; контент и характеристики совпадают с финальными материалами.

- На главной странице блок ВПИ позиционирует решение как QUNFENG + ТТС и ведёт на обновлённую страницу направления.

- Страница ВПИ содержит разделение зон ответственности ТТС/QUNFENG, единую технологическую цепочку, три основные комплектации и четыре дополнительные конфигурации.

- Экономические показатели ВПИ сопровождаются заметной оговоркой; на сайте отсутствуют неподтверждённые предложения лизинга, аренды/предоставления пресс-форм и упоминания несогласованных брендов вибропрессов.

- Каталог показывает все стартовые позиции; поиск, табы, фильтры, сброс и модальные окна работают на desktop и mobile.

- Внутренний квиз выдаёт правильную рекомендацию для каждой строки матрицы и выводит соответствующие карточки.

- Плавающая кнопка «Получить расчёт проекта» открывает предоставленный Marquiz, передаёт доступные рекламные метки и фиксирует marquiz_click.

- Все формы валидируются, защищены от спама, успешно доставляют заявки и передают служебные параметры.

- Меню, аккордеоны, модальные окна и формы доступны клавиатурой и не ломаются на контрольных разрешениях.

- Нет битых ссылок, JavaScript-ошибок, смешанного HTTP-контента, дублирующихся H1 и незаполненных обязательных SEO-полей.

- Настроены HTTPS, резервное копирование, SMTP, аналитика, sitemap, robots.txt, 404 и требуемые редиректы.

- Заказчику переданы административные доступы, лицензии, резервная копия, исходники темы и краткая инструкция по редактированию.

21. Передаваемые результаты

- Рабочий сайт на production и идентичная staging-копия либо согласованный тестовый контур.

- Кастомная/дочерняя тема и все относящиеся к проекту исходники.

- Экспорт настроек, резервная копия файлов и базы данных.

- Список плагинов, лицензий, интеграций и сроков продления.

- Инструкция: редактирование каталога, проектов, FAQ, контактов, ссылки Marquiz, SEO и форм.

- Акт/чек-лист тестирования с отмеченными критериями приёмки.

Приложение А. Контрольный сценарий Marquiz

- В общих настройках WordPress заполнить предоставленную заказчиком ссылку Marquiz.

- Открыть любую публичную страницу с UTM-параметрами и gclid в URL.

- Убедиться, что кнопка «Получить расчёт проекта» видна, не перекрывает интерфейс и имеет корректный текст.

- Нажать кнопку: Marquiz должен открыться в новой вкладке, текущая страница остаётся открытой.

- Проверить передачу поддерживаемых параметров в адрес/данные Marquiz.

- Проверить событие marquiz_click в preview/debug режиме GTM/GA4.

- Очистить поле ссылки в админке и убедиться, что кнопка скрылась без ошибки и пустого перехода.

Приложение Б. Замечания до публикации

- Заменить все временные фотографии и логотипы на материалы заказчика.

- Согласовать применение логотипов QUNFENG + ТТС, изображения оборудования и финальные формулировки о распределении ответственности партнёров.

- Подтвердить модели вибропрессов, показатели производительности, выхода изделий за цикл и экономические ориентиры для страницы ВПИ.

- Подтвердить контактные и юридические данные.

- Согласовать значение количества марок цемента и проверить все упоминания SmartStock.

- Проверить, что на сайте отсутствуют предложения лизинга для Казахстана.

- Проверить, что в разделе ВПИ нет предложения аренды/предоставления пресс-форм и упоминаний HESS; экономические показатели снабжены оговоркой.

- Внести рабочую ссылку Marquiz и протестировать её с рекламными метками.

- Подтвердить получателей заявок и поля интеграции с CRM.

- Снять запрет индексации только после финальной проверки production.